UMOWA Nr …/2011 (PROJEKT UMOWY)

Zawarta w dniu ….-…..-.2011 r. w Urzędzie Gminy Sienno, pomiędzy:

Gminą Sienno z siedzibą przy ulicy Rynek 36/40, 27-350 Sienno, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Sienno – Pana Stanisława Porę,

zwaną dalej Zamawiającym

a

- ..................................................................................................................................................

Panem/Panią…………………………… prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ……………………………………..z siedzibą ………………………….. wpisanym/ą do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ………………………… pod nr…………………………………………,

Zwanym/ą dalej w treści umowy “Wykonawcą”

§ 1

1. Zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 14 000,00 euro Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace związane z wykonaniem zadania pn.:

“Demontaż, przewóz i utylizacja wyrobów zawierających  azbest z terenu gminy Sienno”

2. Strony zgodnie ustalają, że do niniejszej umowy są wprowadzone zobowiązania Wykonawcy wynikające z zaproszenia do złożenia  oferty 1/2011 w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14000 euro oraz ze złożonej oferty, a także zasad wynikających z „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2010-2032 dla Gminy Sienno”.

3. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki postępowania oraz posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia oraz możliwości do wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.

§ 2

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie łączne w wysokości ...................zł brutto, (słownie: ................................................................).

2. W przypadku zwiększenia lub zmnieszenia się ilości zdemontowanych, odebranych i zutylizowanych płyt azbestowych wynagrodzenie ulegnie zmianie na podstawie podpisanego  aneksu do umowy stosownie do rzeczywistej ilości płyt. Wysokość wynagrodzenia zostanie obliczona na podstawie odpowiedniej stawki przyjętej za 1 m2 płyt, zawartej w formularzu ofertowym wykonawcy tj.:

- zdemontowanie, przewóz i unieszkodliwienie 1 m2 - ....zł netto,

- odbiór, przewóz i unieszkodliwienie 1 m2 ....... zł netto

3. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych przyjętych w ofercie do dnia 30.09.2011r.

4. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do wykonania zadania.

§ 3

1. Wykonawca w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości przeznaczonych do demontażu i odbioru płyt azbestowo-cementowych.

2. Wykonawca wszystkie prace wynikające z niniejszej umowy wykona w terminie do dnia 30.09.2011r.

3. W trakcie trwania umowy wykaz, o którym mowa w pkt. 1 może ulec zmianie.

4. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny demontażu i odebrania wyrobów zawierających azbest w właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace. Termin demontażu i odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednakże nie dłuższy niż do dnia 30.09.2011r.

§ 4

1. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot zamówienia określony w § 1, ust. 1 płatne będzie przez Zamawiającego jednorazowo za całość wykonanego zadania, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na podstawie prac rzeczywiście wykonanych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury, wystawionej z uwzględnieniem następujących danych: Urząd Gminy Sienno ul. Rynek 36/40, 27350 Sienno, NIP 811-12-50-649..

2. Podstawą do wystawienia faktury będą przekazane razem z fakturą Zamawiającemu:

2.1. Karty przekazania odpadów sporządzone pomiędzy Wykonawcą a składowiskiem odpadów, potwierdzające m.in. wagę odebranych przez składowisko wyrobów zawierających azbest;

2.2. Protokoły spisane przy udziale właściciela posesji oraz Wykonawcy po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzające ilość zdemontowanych/odebranych płyt azbestowo cementowych (z podaniem ich ilości w: szt., m2 i kg);

2.3. oświadczenia, o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych

2.3 Dokumentacja fotograficzna składającą się z co najmniej 3 zdjęć dobrej jakości wykonanych na różnych etapach prac w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD.

§ 5

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenia i szkody powstałe wskutek wykonywania przedmiotu niniejszej umowy i jest zobowiązany na swój koszt je naprawić.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za osoby i podmioty realizujące zamówienie określone niniejszą umową.

3. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. nr 71 poz.649 z późn.zm).

§ 6

1. W przypadku nie wykonania przedmiotowego zamówienia w terminie określonym w § 3 pkt. 2, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ustalonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ustalonego w § 2 ust. 3.

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do wykonanego zakresu.

4. Za nieterminowe płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 7

Zmiana postanowień niniejszej umowy winna być dokonana pod rygorem nieważności na piśmie w formie aneksu i wchodzi w życie po podpisaniu przez umawiające się strony.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, zaś w sprawach formalnoprawnych przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

§ 9

1. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie na zasadzie mediacji.

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

…………………………. 						………………………….

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA